## Slide 1
Phase 28：Document Sources / Demo Auth Mode
v0.28.0 規劃重點：讓文件來源與角色展示更接近實務，但保持 demo-safe 邊界
從圖片 OCR demo 升級為多來源知識庫入口
為什麼是 Phase 28
目前 demo 已有 OCR / RAG / Agent，但文件來源仍偏向圖片 OCR。Phase 28 補上 .txt 與 text-native PDF，讓 ingestion 更像真實企業文件平台。
.txt
text_upload chunks
PDF
pdf_text / pending OCR
圖片
image_ocr
Document Source Router：依 file type / content type / extraction result 分流
統一進入既有能力
local chunks、RAG query、Qdrant vector indexing、Agent search；citation / payload 需保留 source_type。
Demo Auth 補足角色敘事
Admin / Analyst 可做 ingestion；Viewer 只查詢與查看。這是 demo-safe login slice，不是正式 RBAC。
來源：tasks/phase-28-document-sources-auth-mode、docs/ROADMAP.md、TODO.md

## Slide 2
Phase 28 交付切片與 Demo 敘事
用 5 張小 ticket 完成 v0.28.0：先固定 contract，再補 runtime、login、release sync
28-01
Source Router Contract
固定 image_ocr / text_upload / pdf_text / pdf_scanned_pending_ocr。
28-02
Direct Text Ingestion
.txt 直接建立 text_upload chunks，接 RAG / vector / Agent。
28-03
Text-Native PDF
可抽文字 PDF 進 pdf_text；掃描 PDF 標示 pending。
28-04
Demo Login + Gates
login / me / logout，Admin / Analyst / Viewer role gates。
28-05
Release Sync
validation、版本、README / docs / TODO / ROADMAP 同步。
建議 demo flow
以 Admin / Analyst 登入，上傳 .txt 或 text-native PDF。
顯示 direct ingestion / PDF text extraction 與 source_type。
用 Viewer 查 RAG / Agent，citation 來自 text_upload / pdf_text。
嘗試 Viewer ingestion API，應被 backend role guard 擋下。
邊界要講清楚
不把 .txt 說成 OCR；正式來源是 text_upload。
不宣稱 scanned PDF OCR 已完成；只做 text-native PDF。
Demo auth 不等於正式 RBAC / tenant isolation / SSO。
不新增 PostgreSQL、Redis、NATS、worker、K8s 或 production PDF pipeline。
Validation：backend tests、frontend build、demo smoke、Browser login / role check、rg source keywords、git diff --check
狀態：Phase 28 backlog 尚待執行；此簡報用於規劃與對外說明，不宣稱功能已完成。